# Minuta

**Fecha y hora de la reunión: 31/Agosto/2019 12:30 a 13:30**

**Asistentes**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre** | **Empresa** |
| Adolfo Guzmán | Pets Hero |
| Salvador Flores | Pets Hero |
| Omar Martínez | Dotech |

**Propósito de la reunión**

Revisión de avance del proyecto, mostrando las actividades realizadas en el periodo, dependencias, % de avance, y siguientes pasos. También se revisarán las pantallas con las que se ha trabajado.

**Temas Tratados**

|  |
| --- |
| 1. Adolfo nos apoyará en proporcionar un kit para validar con códigos válidos 2. Hacer pruebas con QR válidos. Salvador nos apoyará a proporcionarnos un QR válido. Comentaba que el QR está conformado por la URL y el código en sí, y que pudiera ser que así tal cual se lo enviáramos a los WebServices, y él realizaría el parseo para obtenerlo. 3. Las imágenes habría que tomarlas del PDF, y que Dotech intente guardarlos con una muy buena resolución. 4. Cambiar "Registrar veterinaria" a "Registrar negocio" 5. Cambiar "Veterinarias asociadas" a "Lista de Veterinarias/CAMS" 6. En menú del Dueño falta "Lista de Veterinarias/CAMS" 7. En menú del Dueño "Reportar mascota perdida" hay que cambiarla por "¿Encontraste una mascota?" 8. "Ver mis mascotas" en el menú de Veterinaria, no va... en su lugar agregar nueva opción "Ver mis Clientes" 9. Pendiente WebService para "Ver mis Clientes". Salvador nos apoyará en proporcionarlo 10. "Veterinarias asociadas" en el menú de Veterinaria, no va. 11. Para términos y condiciones colocar una URL que Salvador nos proporcionará. Una URL para Dueño y otra para Negocio (veterinaria). 12. Agregar aviso de privacidad para Dueño y Negocio. Colocar URL que Salvador nos proporcionará. Una URL para Dueño y otra para Negocio (veterinaria). 13. Falta la implementación en la Lista de CAMS para el correcto funcionamiento en el uso de latitud y longitud. Considerar en las pruebas. 14. En Localización, bajar el botón de Escanear, para darle más espacio al de Captura Código. 15. En Localización Enviar mensaje del dueño, homologar que "mensaje" se llame "Notas". 16. En caso de que no estén habilitados los permisos para el uso del GPS, que aparezca opción de selección de Estado y Ciudad. 17. En Registrar mascota, cuando hay controles con dependencia especificar a través de un mensaje cuando le den clic al control para abrir la lista, que se requiere seleccionar primero otro elemento, como Raza, Color, etc. 18. En Registrar mascota, identificar los campos obligatorios. Esto aplica igual en las demás pantallas. 19. Revisar que se no se pueda utilizar modo horizontal, o en su defecto que se visualice correctamente. 20. En registro de Dueño o de Negocio, revisar que pueda tener un scroll para que no necesariamente esté todo en una pantalla. 21. En Lista de CAMS, si se cambia a modo horizontal, que salga mapa izquierda, y lista derecha. 22. “Pets Heroe” cambiar a Pets Hero en Localización. 23. Checar en localización tema resolución, porque se enciman los textos. 24. En la pantalla principal de menú, en caso de en dispositivo Android le piquen al botón físico de regresar, se pueda salir de la aplicación (quitarla de pantalla). |