# Minuta

**Fecha y hora de la reunión: 14/Septiembre/2019 9:00 – 10:00**

**Asistentes**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre** | **Empresa** |
| Adolfo Guzmán | Pets Hero |
| Salvador Flores | Pets Hero |
| Luis Ruiz | Pets Hero |
| Miguel Carreón | Dotech |

**Propósito de la reunión**

Revisión de avance del proyecto, mostrando las actividades realizadas en el periodo, dependencias, % de avance, y siguientes pasos. También se revisarán las pantallas con las que se ha trabajado.

**Temas Tratados**

|  |
| --- |
| 1. Pruebas con Parametros longitude, latitud, distancia km. Revisar xml. 2. Ejemplo de aviso de privacidad para publicación de ubicación en 2do plano. / Miguel 3. Lectura QR exposición de extraer string “codigo = “. / Brayan 4. LLevar mascota CAM. Exposición de mapa, al hacer zoom, reubicación de punteros (CAMS). 30km. / Brayan 5. Enviar mensaje “ botón en mayúsculas” Enviar mensaje al dueño. / Brayan 6. Información para publicación para app en IOS / Miguel 7. Error en registra\_mascota. 8. Carga de datos WS (Estado de cuenta). 9. Pantallas Consulta de beneficios. (Enviar WS para solicitud en base al diseño). |